FAEX — Engenharia de Software

Laboratório 3 — GitHub, scaffold e integração contínua

Da decisão documentada ao primeiro fluxo verificável de desenvolvimento

Semana 03 | Laboratório 3

# 1. Objetivo do laboratório

Transformar o backlog e o protótipo em uma estrutura inicial executável localmente, usando um fluxo rastreável de GitHub e uma verificação automática mínima. O laboratório não exige implantação em nuvem.

# 2. Resultado obrigatório

estrutura inicial executável localmente (scaffold);

convenções mínimas de organização e código;

ramificação, registro de alterações e solicitação de integração;

revisão pelo colega;

workflow de integração contínua (continuous integration — CI) com uma verificação inicial.

Regra de condução: execute uma etapa por vez. Ao terminar cada etapa, faça a conferência indicada antes de continuar.

# 3. Preparação comum

Tenha o repositório privado aberto e compartilhado somente com a dupla e com a professora Denise Ribeiro.

Baixe os modelos oficiais disponibilizados no Ambiente Virtual, na pasta Semana 03.

Use nomes de arquivos claros, sem espaços e sem acentos quando o arquivo for usado por comandos Git.

# 4. Estrutura mínima esperada

| Elemento | Finalidade |
| --- | --- |
| README.md | Explicar o projeto, pré-requisitos, instalação e execução local. |
| src/ ou app/ | Conter o código inicial organizado. |
| tests/ ou test/ | Conter pelo menos uma verificação automatizada ou instrução clara de teste. |
| .gitignore | Impedir o versionamento de ambientes, arquivos temporários e segredos. |
| .github/workflows/ci.yml | Executar automaticamente a verificação definida pela dupla. |

# Preparar a ramificação do fluxo técnico

Abra o terminal na pasta do projeto. Execute os comandos abaixo na ordem. Não pule a conferência do estado do repositório.

git status
git switch main
git pull origin main
git switch -c semana-03-lab3-fluxo
git status

Conferência: o último comando deve mostrar que você está na ramificação semana-03-lab3-fluxo e que não há alterações pendentes.

# Etapa 1 — Criar ou confirmar o scaffold local

1. Use o stack escolhido na E02. Não troque de tecnologia durante este laboratório sem registrar a decisão.

2. Crie a estrutura mínima indicada na tabela anterior.

3. Implemente somente a estrutura necessária para iniciar a jornada principal; não tente concluir o MVP inteiro.

4. Atualize o README com o comando de instalação e o comando de execução local.

Conferência: outra pessoa deve conseguir entender como iniciar o projeto apenas lendo o README.

# Etapa 2 — Executar uma verificação local

Escolha somente a opção correspondente à tecnologia da dupla. Se o projeto usar outra tecnologia, registre o comando equivalente no README e peça conferência antes de avançar.

| Tecnologia | Instalação ou preparação | Verificação inicial |
| --- | --- | --- |
| Python | python -m pip install -r requirements.txt | python -m pytest |
| Node.js | npm install | npm test ou npm run build |
| Java/Maven | mvn test-compile | mvn test |
| HTML/CSS/JavaScript simples | sem instalação obrigatória | python -m http.server 8000 e conferência manual da jornada |

# Etapa 3 — Criar o fluxo de integração contínua

No repositório, crie a pasta .github/workflows e o arquivo ci.yml. Use apenas um dos modelos abaixo, conforme a tecnologia do projeto.

## Modelo A — Python

name: CI
on:
  push:
    branches: [main, "semana-03-*"]
  pull_request:
jobs:
  verify:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: "3.12"
      - run: python -m pip install -r requirements.txt
      - run: python -m pytest

## Modelo B — Node.js

name: CI
on:
  push:
    branches: [main, "semana-03-*"]
  pull_request:
jobs:
  verify:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20
      - run: npm ci
      - run: npm test

## Modelo C — Java com Maven

name: CI
on:
  push:
    branches: [main, "semana-03-*"]
  pull_request:
jobs:
  verify:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-java@v4
        with:
          distribution: temurin
          java-version: 21
      - run: mvn test

Conferência: o workflow deve aparecer na aba Actions e terminar com resultado de sucesso. Se falhar, leia a primeira mensagem de erro antes de alterar arquivos.

# Etapa 4 — Registrar convenções mínimas

Use nomes de arquivos e pastas coerentes com a tecnologia escolhida.

Mantenha uma responsabilidade clara por arquivo ou módulo inicial.

Não registre senhas, tokens, chaves ou arquivos de ambiente no Git.

Descreva no README como executar a verificação local.

# Etapa 5 — Registrar, revisar e integrar

git status
git add README.md .gitignore src/ tests/ .github/workflows/ci.yml
git diff --cached
git commit -m "build: cria scaffold e verificacao inicial"
git push -u origin HEAD

1. Abra a solicitação de integração (pull request) para main.

2. No corpo, informe como executar localmente, qual verificação foi usada e o link do workflow.

3. Solicite a revisão do colega e aguarde o resultado da integração contínua.

4. Corrija falhas com novos registros de alteração (commits), sem apagar o histórico.

5. Depois da aprovação, incorpore (merge) a solicitação e confirme o estado atualizado da main.

# Etapa 6 — Organizar a evidência E03

git switch main
git pull origin main
git status
git log --oneline --decorate -5

No arquivo docs/evidencias/semana-03/indice.md, registre os links para: backlog, protótipo, issue, projeto, solicitação de integração, revisão, workflow CI, README e teste local.

Atenção: a etiqueta semana-03 e a versão publicada (release) somente devem ser criadas quando a dupla tiver concluído todos os critérios da E03.

# Checklist de encerramento

[ ] O scaffold inicia localmente conforme o README.

[ ] Existe pelo menos uma verificação inicial reproduzível.

[ ] O arquivo .gitignore está presente e não há segredos versionados.

[ ] O workflow de integração contínua aparece na aba Actions.

[ ] A solicitação de integração foi revisada pelo colega.

[ ] A main recebeu a integração somente depois da revisão.

[ ] O índice de evidências contém links permanentes e verificáveis.

# Problemas frequentes

Teste inexistente: confirme o stack da E02 e registre o comando correto no README.

Falha de dependência: compare o comando local com o YAML e registre as versões necessárias.

Conflito Git: não apague arquivos; salve a mensagem de erro e solicite orientação.

# PREENCHIMENTO — SEMANA 03 | LABORATÓRIO 3

Projeto: Assistente de Chamadas de Emergências — Origem Assist

Base utilizada: Semana 01 — problema selecionado, usuário primário, jornada essencial, hipótese de valor, tecnologias e limites do MVP.

# 1. Contexto do projeto e objetivo técnico

O projeto foi definido para apoiar o atendente de suporte na condução e no registro padronizado de ocorrências. O usuário primário é o atendente de suporte, que recebe a solicitação, entende o contexto, coleta informações, organiza o registro e encaminha a ocorrência.

Nesta etapa, o objetivo é transformar o backlog e o protótipo em uma estrutura inicial executável localmente, capaz de iniciar a jornada principal. O scaffold não pretende concluir o MVP nem substituir o sistema corporativo de chamados.

# 2. Stack escolhida

Com base na Semana 01, a direção técnica inicial é uma aplicação web utilizando Python e Django, com HTML/CSS/JavaScript na interface, Bootstrap para componentes de interface e MySQL como possibilidade de persistência dos dados sintéticos. Git/GitHub será utilizado para versionamento, revisão e integração.

Para este Laboratório 3, a verificação de CI será feita pelo fluxo Python, usando pytest como verificação inicial. A implantação em nuvem não faz parte deste laboratório.

# 3. Relação com a jornada principal

O scaffold deve preparar somente o necessário para iniciar a jornada definida anteriormente:

1. Receber a solicitação/contexto inicial.

2. Identificar o tipo de ocorrência.

3. Coletar informações por perguntas orientadoras.

4. Conferir e organizar as informações.

5. Gerar um resumo/apontamento.

6. Deixar a ocorrência pronta para continuidade ou encaminhamento.

A etapa crítica identificada na Semana 01 é a coleta e organização das informações específicas da ocorrência, por concentrar risco de esquecimento, variação entre atendentes e retrabalho.

# 4. Estrutura inicial do projeto

README.md — documentação do projeto, pré-requisitos, instalação, execução local e teste.

app/ ou src/ — código inicial organizado da aplicação.

tests/ — verificações automatizadas iniciais.

.gitignore — ambientes virtuais, arquivos temporários, arquivos locais e segredos.

.github/workflows/ci.yml — workflow de integração contínua.

A estrutura será mantida pequena, pois a orientação do laboratório é implementar apenas o necessário para iniciar a jornada principal.

# 5. README — conteúdo previsto

O README deverá explicar:

• objetivo do Origem Assist;

• pré-requisitos;

• criação/preparação do ambiente Python;

• instalação das dependências;

• comando para executar o projeto localmente;

• comando da verificação inicial;

• observação de que os dados usados no protótipo são sintéticos;

• limitações: não substituir o sistema corporativo, não realizar decisões críticas automaticamente e não acessar bases internas sem autorização.

# 6. Verificação local

Tecnologia: Python.

Preparação: python -m pip install -r requirements.txt

Verificação inicial: python -m pytest

A verificação deverá ser reproduzível por outro integrante da dupla. Caso a estrutura inicial ainda não possua testes suficientes, deverá existir pelo menos uma verificação inicial clara e documentada no README.

# 7. Integração contínua (CI)

Será utilizado o workflow de Python fornecido pelo modelo da Semana 03. O workflow deverá executar em push para main e para branches semana-03-* e também em pull requests.

A verificação deverá instalar as dependências e executar pytest. O resultado esperado é um workflow concluído com sucesso na aba Actions.

# 8. Convenções mínimas

• Nomes de arquivos e pastas coerentes com Python/Django.

• Responsabilidade clara por arquivo ou módulo.

• Código inicial pequeno e organizado.

• Não versionar senhas, tokens, chaves ou arquivos de ambiente.

• Documentar no README como executar o projeto e a verificação.

• Utilizar dados sintéticos no protótipo.

• Não criar integração produtiva com sistemas internos nesta etapa.

# 9. Fluxo GitHub planejado

Branch: semana-03-lab3-fluxo

Commit inicial planejado:

build: cria scaffold e verificacao inicial

Fluxo:

1. conferir git status;

2. atualizar main;

3. criar a branch do laboratório;

4. criar scaffold, README, .gitignore, tests e workflow;

5. executar a verificação local;

6. revisar git diff --cached;

7. realizar commit;

8. enviar a branch;

9. abrir Pull Request para main;

10. solicitar revisão do colega;

11. corrigir eventuais falhas com novos commits;

12. realizar merge somente após revisão e CI aprovados.

# 10. Evidências GitHub — preencher após execução

Issue E03-LAB3: [preencher número/link]

GitHub Project: [preencher link]

Branch: semana-03-lab3-fluxo

Commit: build: cria scaffold e verificacao inicial — [preencher hash/link]

Pull Request: [preencher link]

Revisor: [preencher nome do outro integrante]

Workflow CI: [preencher link da execução]

README: [preencher link]

Teste local: [registrar comando e resultado]

Backlog do Laboratório 1: [preencher link]

Protótipo do Laboratório 2: [preencher link]

# 11. Limites e riscos mantidos da Semana 01

Ficam fora desta etapa: substituição do sistema corporativo de chamados, integração produtiva com sistemas internos, decisões críticas automáticas, uso de dados reais ou informações sensíveis e acesso não autorizado a bases internas.

O protótipo deve funcionar como apoio ao atendente, preservando a revisão e o julgamento profissional. Também devem ser mantidos os cuidados de privacidade, segurança, acessibilidade e transparência definidos anteriormente.

# 12. Checklist de encerramento preenchido

☐ Scaffold inicia localmente conforme o README.

☐ Existe pelo menos uma verificação inicial reproduzível.

☐ .gitignore está presente e não há segredos versionados.

☐ Workflow CI aparece na aba Actions e termina com sucesso.

☐ Pull Request foi revisada pelo colega.

☐ A main recebeu o merge somente depois da revisão.

☐ Índice de evidências contém links permanentes e verificáveis.

☐ Backlog e protótipo estão vinculados às evidências da E03.

Os itens que dependem da execução real no GitHub permanecem como campos de evidência, pois a Semana 01 não fornece URLs de Issue, Project, commit, PR ou workflow.

Observação: os links e resultados do GitHub não foram inventados; devem ser preenchidos após a execução real do fluxo.